## Slide 1
开源项目分享
AI Coding 保姆级指引
（iOS 移动应用）
没有移动开发经验，也能把一款 App 送上 App Store
案例：份子钱银行
业余时间约 3 个月
Cursor 协作约 103 小时
分享人：fingalyang
AI 生成

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
背景与成果
从零经验到上架 App Store
02
常见问题
钱、时间与适用范围
03
核心原则
100% AI Coding 的人机分工
04
方法、技巧、经验、建议
协作方法、实用技巧、实验经验与意见建议
05
三个月里的每一轮循环
06
量化分析
工时、返工率与缺陷数据
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
02 / 16
实操时间线

## Slide 3
01 · 背景与成果
为什么做这次实践
背景
网络工程专业（2013 年毕业），长期从事信息化建设与网络信息安全管理，持有 CISSP / CISP / CDGA 证书
语言
熟悉 Python、C、JavaScript、PHP——但没有大型软件开发经验，也没有移动应用开发经验
路径
先完成瑞通 AI Coding 课程，再立即动手验证；实践选择 iOS 应用开发
环境
macOS + Xcode + Cursor；具体语言与框架不事先指定，由 Cursor 按需配置
先学会与 AI 协作，再让 AI 干活
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
03 / 16

## Slide 4
01 · 背景与成果
实践成果：份子钱银行
份子钱银行
一款本地记账应用，记录每一份人情往来
已上架 App Store
支持应用内购买
v1.0.2 已发布
应用功能
录入
查询
排行
当前余额
未来余额
备份
设置
约 3 个月
业余时间完成
103 小时
Cursor 协作
31 次
代码提交
上架后同步推进推广与软件著作权申请，并按第一批用户反馈发布 1.0.2。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
04 / 16

## Slide 5
02 · 常见问题
三个最常被问到的问题
Q1
需要花很多钱吗？
不需要。两个月的模型费用共 60 美元，使用最强思考强度和 fast 模式，业余开发的用量额度没有用完。
Q2
需要花很多时间吗？
需要。这项工作本身具有连续性，时间主要花在一轮一轮的确认和验收上。
Q3
可以在实际项目中使用吗？
可以，条件是：人能定义目标、能验收结果、数据允许进入所用模型。涉密数据与无法验收的生产系统，不要交给 AI。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
05/ 16

## Slide 6
核心结论
“人工智能目前可以完成一个复杂工程。”
人负责目标、取舍和验收，AI 负责执行。

## Slide 7
03 · 核心原则
100% AI Coding（尽最大可能让AI来完成全部工作）
AI：执行者与建议者
代码、方案、文案、软著草稿、推广稿，尽最大可能由 AI 撰写——使用 AI 越充分，最终收益越大。
人：产品负责人与验收者
确定目标、做取舍、验收结果
申请开发者账号，处理协议与税务
真机测试与审核回复
提交软件著作权 · 推广投稿
“人负责把要求说清楚，并做出判断。”
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
07 / 16

## Slide 8
04 · 方法、技巧、经验、建议-解决问题的方法
和AI携手沟通解决问题
人规划，AI 执行
人决定，AI 遵守
人提问，AI 回答
AI 提出建议，人做决策
AI 列举选项，人做取舍
每一轮：先说明要什么 → AI 出方案 → 人确认后再动手
人提要求，AI 干活；AI 提建议，人做决定
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
08 / 16

## Slide 9
04 · 方法、技巧、经验、建议-重要技巧
四个重要技巧
善用rules，提前为AI制定好规则
编码规范、界面风格、兼容性与文风，提前写进每次对话 AI 都能看见的 Rules；功能完成后再补，上架前会集中返工。
准确的表达、明确的指令，提高代码有效性
页面如何划分、点击何处出现什么、哪些字段必填，都写到能够验收；具体实现交给 AI。
张弛有度，适时让AI自己发挥，会有额外惊喜
总体方向由人把握；尚未想清楚的交互，让 AI 先给几种做法并比较优缺点，再由人选择。
让AI来查AI（让英雄来查英雄，让好汉来查好汉）
一段功能完成后复查；收尾与上架前收紧任务，只查找重大缺陷，不再增加新功能。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
09 / 16

## Slide 10
04 · 方法、技巧、经验、建议-我踩的坑及相应的对策
我踩的坑及相应的对策：八条实战经验
1
你是产品经理，不是程序员
下达可验收的指令，不介入具体实现
2
要多想但也别想过多
方向正确即可推进，不被单页细节挡住
3
商店规则会改写商业设想
买断改为免费下载 + 内购，提前确认规则
4
人教 AI 教不会，图教 AI 一把就会了
界面问题直接截图标注，AI 更容易定位
5
反复修不好，不如重写
绕进错误路径时，重写比继续修补更有效
6
AI 说完成了，验收仍然由人来做
AI 说做完了，只说明它认为做完了
7
不要重复造轮子
复用现成能力与已有界面
8
模型千千万，各有各的优点
按任务选择模型
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
10 / 16

## Slide 11
04 · 方法、技巧、经验、建议-我的建议
1.引入标准开发流程：每一轮都走同一条路
2.just do it：实际走一遍全流程，比什么都管用
3.备份是个好习惯：没事咱就commit
1
一轮一事
2
AI 出方案
3
人确认
4
AI 实现
5
人验收
6
AI 复查
7
提交 commit
为什么需要标准开发流程
隔几天再打开工程，人很容易忘记上一轮做到哪里。每一轮只做一个页面或一件事，走同一个循环，就不靠记忆推进。
上架、内购等隔一段时间还会再用的决定，写成文档保留。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
11 / 16

## Slide 12
05 · 实操时间线
三个月，三段推进
阶段一
8.04 – 9.21
功能按页面循环推进
一轮只做一个页面或一件事，设计与编码交替，测试穿插其中
主界面
头像昵称
图标
录入页
查询排错
设置页
功能复查
阶段二
9.21 – 9.30
上架前集中处理
开发者账号、内购、隐私政策、兼容性与验收，集中补齐
兼容补齐
手工测试
账号与内购
正式上架
阶段三
10.07 – 10.12
上架后并行推进
根据第一批用户反馈发布新版本，并行推进推广与软著
v1.0.2
软著申请
推广投稿
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
12 / 16

## Slide 13
Chart: 
| 新功能 40 | 返工 23 | 缺陷修复 18 | 仅复查 7
确认构成 | 40 | 23 | 18 | 7
05 · 量化分析
用数据说话：103 小时的协作
103 h
Cursor 协作总时长
功能 69.6 · 上架 26.1 · 文档 5.2
88 次
功能审核确认
方案列出并确认后才动手
30.7%
返工率
27 次返工 ÷ 88 次确认
24 个
bug
已实现行为与既定规则不符
88 次功能审核确认的构成
14 项功能中 9 项发生过返工——返工是 AI Coding 的常态，人的验收能力决定效率。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
13 / 16

## Slide 14
Chart: 
| 其他功能 | 测试与稳定性 | 头像昵称与图标 | 内购与免费层 | 1.0.2 用户反馈 | 查询页 | 深色模式与兼容 | 设置与选项管理 | 录入页
工时（小时） | 9 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 18.5
06 · 量化分析
功能开发工时分布（合计 69.6 小时）
解读
录入页开发耗时最多：交互密度最高的页面最耗时
查询页返工次数最多：查询逻辑越复杂越容易出错
设置页出现了唯一需要重写的恶性bug：牵扯面越广牵扯程度越深的工作最容易出严重bug
兼容性占 10.5%：若从第一天写入 Rules，可省下这笔返工
上架对话 26.1 小时、软著与推广文档 5.2 小时另计，三部分合计约 103 小时。
AI Coding 保姆级指引（iOS 移动应用）
14 / 16

## Slide 15
结语
瓶颈在想法是否值得做，
难点在协作是否有效，
风险在隐私能否守住。
—— 与每一位想尝试 AI Coding 的人共勉

## Slide 16
谢谢观看
把目标说清楚，把验收做到位，剩下的交给 AI
邮箱：fingalyang@outlook.com
App Store：https://apps.apple.com/cn/app/份子钱银行/id6817363332
GitHub：https://github.com/xray1224/AI-Coding-Guide-IOS-APP
Gitee：https://gitee.com/fingalyang/AI-Coding-Guide-IOS-APP
感谢陈老师开发这门课程，感谢李老师、任老师的专业工作